전공심화프로젝트 활동보고서

| 활동기간 | 2025. 11. 17. ~ 2025. 11. 23. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구성원(팀원) | 이의빈(팀장), 이유환, 최정길 | 팀 번호 | 1 |
| 주제(작품명) | 키워드 중심 리뷰 분석 및 요약 서비스 |  |  |
| 금주 계획 | o 개별 모듈(크롤링, AI) 담당 구현 o DB CRUD구현 o 중간 시연/ 최종 보고서 역할 틀 |  |  |
| 금주 진행 내용 | [개별 모듈 구현] o 스크래핑 시간 비용 줄이기 결과적으로 평균 75초 -> 63초으로 단축 (15회 수행) 네트워크와 컴퓨터 성능에 따른 시간 변동 가능 - 각 별점 별 스크래핑을 병렬로 수행 [파일 접근 오류] - - 병렬 처리 시, 파일 충돌하는 문제 발생 - 크롬 파일을 동시에 사용하지 않도록 다른 프로세스를 블록하여 프로세스를 순차적으로 수행할 수 있도록 변경 - 별 점 별 100개씩 리뷰 스크래핑이 안 되는 문제 발생 - 정적으로 할당 된 크롬 버전 불일치 문제 발생 - 코드가 크롬 버전을 동적으로 수행할 수 있도록 변경 [병렬 스크래핑 과정 중 개수 충돌 문제] - [문제 원인] - 각 페이지에서 다음 리뷰 페이지에 접근하는 과정에서 다음 리뷰로 넘어가는 대기시간이 길어 스크래퍼가 다음 페이지를 탐지 못한 것으로 인지(기존에 스크래핑하다가 다음 페이지를 못 찾는 시간 분기점을 5초로 설정) - [해결] - 다음 페이지가 있다고 판단되면 시간 분기점을 좀 더 러프하게 판단할 수 있도록 수정 - [앞으로 변경점] - 시간 비용을 좀 더 줄일 수 있도록, 각 페이지 전환할 때 사용되는 랜덤성 시간의 범위를 줄일 예정(요구 사항 대로 AI 분석까지 90초를 넘기지 않아야 함) - 쿠팡 페이지 접속 랜덤 접근 시간 범주으로 줄이기 - [기존 1~4초의 랜덤 접근] - [수정 0.5~2초의 랜덤 접근] [추가 개선 사안] - 경험적으로 딜레이 시간을 확인하면서 최종적으로는 랜덤이 아닌 고정된 접근 시간을 사용할 수 있도록 변경해 볼 예정정 - Headless 환경에 구동하는 지 확인하기 -[수정] 스크래퍼에 headless 추가 - -[실패] - [원인 분석] - 쿠팡 봇 탐지 중 Headless로 접근하는 IP에 대한 강한 접근 제한을 걸어 두었다고 판단. 추후 백그라운드에서 실행될 경우, 다시 도전해 볼 예정 - [개선 사항] - Headless로 적용할 수 있는 코드 찾아보기 o 긍/부정 리뷰 수치화 데이터 출력 - As-is: 단순히 긍/부정 리뷰 내용을 요약 및 출력하는 것은 그 내용의 대비로 인해 사용자가 혼란을 겪을 수 있을 수 있음. - To-be: 키워드에 해당하는 내용의 수를 활용하여 수치화한 데이터와 감정 분석을 제공하여 사용자의 객관적인 판단에 도움을 줌. - [예시 이미지] o DB CRUD 구현 및 테스트 (검색 - DB, 라이브러리 - DB) - category에 대한 id 반환 - keywords에 대해 id 반환 - 분석 결과 저장 tester가 저장 [비로그인 테스트] [중복 저장] [ANALYSES] [ANALYSIS_KEYWORDS] [CATEGORY] [KEYWORDS] [LIBRARY] [USERS] - 라이브러리 목록 조회 [성공시 분석 결과 상세 정보 반환] [비어있는 라이브러리] - 라이브러리 목록 삭제 o 중간 시연/최종 보고서 역할 틀 - 중간 시연 목록 - 크리티컬 부분 분석: 크롤링, 스크래핑, AI 분석, DB 연동 - 테스트케이스 - 최종 보고서 - 주제 - 요구사항 - 설계 내용 - 구현 핵심 - 테스트(pass, nonpass) ! 중요 - 시연 결과 - 역할 분담 - 향후 방향성 |  |  |
| 추진계획변동사항 | o 해당 사항 없음 |  |  |
| 다음주 계획 | o 웹 ui 수정, flask 구현 o ai 분석 내용 및 출력 수정 o 모듈 연결 |  |  |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다. 2025년 11월 21일 1 조 : 이의빈 (인) 이유환 (인) 최정길 (인) |  |  |  |