전공심화프로젝트 활동보고서

| 활동기간 | 2025. 11. 23. ~ 2025. 11. 28. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구성원(팀원) | 이의빈(팀장), 이유환, 최정길 | 팀 번호 | 1 |
| 주제(작품명) | 키워드 중심 리뷰 분석 및 요약 서비스(딸깍 리뷰) |  |  |
| 금주 계획 | o 웹 ui 수정, flask 구현 o ai 분석 내용 및 출력 수정 o 모듈 연결 |  |  |
| 금주 진행 내용 | O 리뷰 100개 미만 리뷰에서 무한 로딩하는 오류 수정 - 다음 페이지로 넘기는 버튼이 없으면, 리뷰를 스크랩 후 페이지 닫음 - [발생한 문제] - 전체 상품에 대해서 리뷰 스크래핑 시간이 너무 길어지는 문제 발생 - 대기 시간이나 스크래핑 방식의 변경으로 시간을 줄일 예정 O 변경된 리뷰 스크래핑 시간 줄이기 -1. 데이터 추출 방식의 변경(selenium->BeautifulSoup) - 페이지 접속을 selenium으로 하고 데이터 추출을 BeautifulSoup을 활용해서 데이터 추출 - 100개 미만의 리뷰 평균 추출 시간 : 70초 => 55초 (15초 단축) - 100개 이상 리뷰 평균 추출 시간 : 140 => 120초 ( 20초 단축) - 2. 쿠팡에서 이미지를 불러오지 않고 스크래핑 수행 - 이미지 로드 없이 HTML만 로드되고, 바로 스크래핑을 시작 - 100개 미만의 리뷰 평균 추출 시간 : 55초 => 35초 (20초 단축) - 100개 이상 리뷰 평균 추출 시간 : 120 => 50초 ( 70초 단축) o 제품명과 카테고리 뽑는 함수 제작 - 제품의 제품명과 카테고리를 DB에 저장하기 위해서 추출하는 함수 제작 o 웹 ui 수정 [메인화면] [라이브러리] o 스크래핑 및 ai 분석 모듈 연결 [사용예시 및 결과 화면] - 링크와 키워드를 입력 받은 후 결과를 출력 [해결 및 수정해야할 점] - 라이브러리 화면의 분석 키워드에 첫번째 요소만 표시되는 문제 해결 - 성능 향상된 스크래핑 적용 - 로그아웃 버튼 필요 o 쿠버네티스 환경 구축 [VPC & 서브넷] - VPC - 클라우드 내에서 격리된 네트워크 공간 - 서브넷 - VPC의 IP 주소 범위를 더 작게 분할한 네트워크 - 각 서브넷에 리소스(virtual machine) 배치 - 멀티 서브넷을 구성하여 고가용성 확보 - 네트워크 장애 시 다른 서브넷은 영향을 받지 않고 서비스 제공 가 [플로팅 IP] - 플로팅 IP - 클라우드 환경에서 public ip - VM 서버에 public ip를 할당할 수 있도록 함 - 외부에서 SSH로 VM에 접속하기 위해서는 플로팅 IP 할당이 필요 [NKS 클러스터] - NKS 클러스터 서비스 사용 - 워커 노드, 클라우드 통합 등의 서비스 제공 [인스턴스 목록] - 인스턴스 생성 - reviewanalyzer-cluster : 마스터 노드 - reviewanalyzer-nks-default-worker-node-n : 워크 노드 - reviewanalyzer-db : MySQL 노드 [NCR] - NHN Container Registry (NCR) - 클라우드 환경에서 컨테이너 이미지 관리 서비스 사용 - reviewanalyzer-registry: reviewanalyzer 서비스의 컨테이너 이미지 저장 공간 - URI : 쿠버네티스 노드가 registry에 접근하기 위한 주소 —------------------------------------------------------------------------------------------------------ 마스터 노드에 플로팅 IP를 할당하여 SSH 접속 —------------------------------------------------------------------------------------------------------ [kubectl get nodes] - 워커 노드들의 현재 상태 확인 - Ready - NotReady [kubectl get pods] - 실행 중인 Pod들의 상태 확인 - Running - Error - Terminating [kube get all] - 클러스터 내 주요 리소스 정보 출력 - pods, svc(services), deployment 정보 출력 —------------------------------------------------------------------------------------------------------ MySQL 노드에 플로팅 IP를 할당하여 SSH 접속(MySQL WORKBENCH) —------------------------------------------------------------------------------------------------------ [db 인스턴스를 위한 플로팅 IP] - DB를 mysql workbench에서 보기 위해서(ssh 접속 필요) 플로팅 IP 할당 - 사용 후 삭제하여 과금 방지 [3번 서브넷에 플로팅 IP가 할당된 모습] [mysql 접속 성공] [flask와 db 통신 양호 : DB 플로팅 IP 관계 없음. 서브넷 주소와 연결해야함] IP 접속 성공] [회원가입] [로그인] [USER table] |  |  |
| 추진계획변동사항 | 변동사항 없음 |  |  |
| 다음주 계획 | o 퍼사드(flask, ai분석 모듈, db 모듈 등 각 모듈 메서드 정의) o UI 보완(로그아웃 버튼, 라이브러리 분석 키워드 모두 표시) o 스크래핑 수정 사항 반영 |  |  |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다. 2025년 11월 27일 1 조 : 이의빈 (인) 이유환 (인) 최정길 (인) |  |  |  |