전공심화프로젝트 활동보고서

| 활동기간 | 2025.10.27. ~ 2025.11.2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구성원(팀원) | 이의빈(팀장), 이유환, 최정길 | 팀 번호 | 1 |
| 주제(작품명) | 키워드 중심 리뷰 분석 및 요약 서비스(딸깍 리뷰) |  |  |
| 금주 계획 | o 시스템 설계 역할 분담 및 수행 o UI/UX 데모 구체화 o 각 파트 초기 구현 및 깃허브 업로드 |  |  |
| 금주 진행 내용 | # 다이어그램, 스냅샷, 테이블 등 포함 권장 o 시스템 설계(최종 보고서의 챕터로 포함할 예정) - 핵심: 모듈 기반 아키텍처 다이어그램, 시퀀스 다이어그램 - 구현 전에 틀을 만들고 그 틀을 기반으로 구현(use case의 필수 기능에 대해 구현 방법 명시. How) - 아키텍처 설계(모듈 다이어그램) - 모듈: 특정 기능을 수행하는 독립적인 소프트웨어 단위 - 모듈 핵심 알고리즘 - 프로그램 설계(use case 별 시퀀스 다이어그램) - 모듈들의 호출 순서 정의 - 화면 및 인터페이스 설계 - 데이터 모델링(ERD) - 회원가입 - 로그인 - 검색 - 저장 - 추천상품조회 - 리뷰 분석 및 요약 - 상품추천 o UI/UX 데모 구체화 o 각 파트 초기 구현 - UI/UX - 서버 - 크롤링/스크래핑 - AI 툴 |  |  |
| 추진계획변동사항 | # 변동사항 없을 경우 “해당 없음”으로 기록 O 해당 없음 |  |  |
| 다음주 계획 | - 시스템 설계서 작성 - MVP 제작 |  |  |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다. 2025년 10월 31일 1 조 : 이의빈 (인) 이유환 (인) 최정길 (인) |  |  |  |