전공심화프로젝트 활동보고서

| 활동기간 | 2025. 09. 14. ~ 2025. 09. 20. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구성원(팀원) | 이의빈(팀장), 이유환, 최정길 | 팀 번호 | 1 |
| 주제(작품명) | 키워드 중심 리뷰 분석 및 요약 서비스 |  |  |
| 금주 계획 | o 주제 발표(주제 조사, 발표 자료 준비, 발표) o 보고서 작성(활동보고서, 프로젝트 신청서) |  |  |
| 금주 진행 내용 | o 시스템 시나리오 o 유저 시나리오 o 프로젝트 준비 - 협업: 구글 워크 스페이스, Github - 회의: 디스코드, 카카오톡 - 정기 회의 일정: 매주 화요일 수업 이후 o 프로젝트 주제선정 - 아이디어 토의 - 선정 주제: 키워드 중심 리뷰 분석 및 요약 서비스 - 비선정 주제 - 낚시 날짜 추천 서비스 - 활용성 측면에서 타겟층이 적음 - 영수증 분석 및 최저가 제공 서비스 - 사람들이 과연 사용할까? - 수발주 프로그램 - 시연 가능한 데이터 확보의 어려움 o 회의 - 역할 분담 - 이의빈 : 데이터 전처리, AI 분석 모듈 - 이유환 : 입력처리 , 크롤링 시스템 구현 - 최정길 : 최종 출력/저장 및 서버 관리 - 0914 회의 - 프로젝트 역할 정하기 - 발표 진행과정 정하기 - 0919 회의 - 기대효과 측정 방법 - 자체평가, 프로그램 배포 후 유저 평가 - 개발 환경 토의 - 웹 프로그램 개발 - 파이썬 사용 - MySQL 서버 사용 - Open AI 사용 - 구현 가능성 개별 확인 9월 22일 까지 - 크롤링 토의 - 리뷰를 다 가져올건지? - 의미있는 데이터 판단 후 가져올 건지? - 1차 넓은 범위의 키워드 사용자 받기 - 추후에 2차로 집중하고 싶은 키워드 받기 - 링크 유해성 검사 - 파일은 csv |  |  |
| 추진계획변동사항 | o 해당 없음 |  |  |
| 다음주 계획 | o 클라우드 특강 o 보고서 작성(활동보고서, 요구사항 분석서) o 시스템 설계 구체화 |  |  |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다. 2025년 09월 19일 1 조 : 이의빈 (인) 이유환 (인) 최정길 (인) |  |  |  |