전공심화프로젝트 활동보고서

| 활동기간 | 2025. 09. 21. ~ 2025. 09. 27. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구성원(팀원) | 이의빈(팀장), 이유환, 최정길 | 팀 번호 | 1 |
| 주제(작품명) | 키워드 중심 리뷰 분석 및 요약 서비스 |  |  |
| 금주 계획 | o 클라우드 특강 o 보고서 작성(활동보고서, 요구사항 분석서) o 구현 계획 o 핵심기술 구현 가능성 확인 |  |  |
| 금주 진행 내용 | o 요구사항 분석 - 필요한 자료조사 - 외적 인터페이스 요구사항 - 사용자 인터페이스 - 소프트웨어 인터페이스 - ... - 기능 요구사항 - 크롤링 - AI 분석 - ... - 비기능 요구사항 - 사용자 요구사항 - 성능 요구사항 - 설계 제약사항 - 소프트웨어 시스템 특성 o 쿠팡 서버 크롤링 프로그램 개발 가능성 확인 - 쿠팡 페이지 접속 및 구조 분석 가능 - 제품 상세 페이지에서 리뷰 글 불러와 엑셀 저장 가능 - 현재 문제점 - 쿠팡 페이지 접속 시, 봇으로 인식되어 차단되는 문제 발생 - 리뷰를 불러오는 과정에서 너무 많은 시간이 듦 - 사용자가 입력한 키워드 기반으로, 키워드에 해당하는 리뷰만 불러올 수 있는 지에 대한 가능성 판단 필요 o AI 분석 및 요약 초기 모델 구현 - System message 초안 작성 - 기본 chatbot 생성 및 입력과 출력 기본 함수 완성 - 개선 사항 - System message 완성 및 일관된 출력 제어 o 애플리케이션 개발 환경 - 개발 파일 구조 정리 src/ <-- 소스코드 폴더 ├── app/ <-- 메인 애플리케이션 폴더 │ ├── static/ │ │ ├── css/ │ │ │ └── style.css │ │ └── js/ │ │ └── main.js │ ├── templates/ <-- HTML 파일 │ │ └── index.html │ └── __init__.py │ ├── .dockerignore ├── .gitignore ├── docker-compose.yml ├── Dockerfile <-- 도커파일 └── requirements.txt - 컨테이너화 : 파이썬 flask 애플리케이션을 독립적으로 실행할 수 있도록(dockerfile) - 연동 : Flask(Web)과 MySQL(DB) 컨테이너의 네트워크 연동 관리(.yml) |  |  |
| 추진계획변동사항 | o 해당 없음 |  |  |
| 다음주 계획 | o 요구사항 분석서 작성 o 핵심기술 완성 |  |  |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다. 2025년 09월 27일 1 조 : 이의빈 (인) 이유환 (인) 최정길 (인) |  |  |  |