전공심화프로젝트 활동보고서

| 활동기간 | 2025.9.29. ~ 2025.10.3. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 구성원(팀원) | 이의빈(팀장), 이유환, 최정길 | 팀 번호 | 1 |
| 주제(작품명) | 키워드 중심 리뷰 분석 및 요약 서비스 |  |  |
| 금주 계획 | o 요구사항 분석서 역할 분담 및 작성 o 핵심기술 완성 |  |  |
| 금주 진행 내용 | 1팀 Github IEEE 830 srs practice o 요구사항 분석서 - Use case diagram - Event sets defining the interactions(actor-sys) - Sys 내부는 자세히 설명 X - Benefits - Component - Actor - 사용자, 관리자, 리뷰 분석 모델, 데이터베이스 - Use case =>기능 , 원형 도형 이용 - Actor가 어떻게 사용할 수 있는 지 - 구조나 이런 것들은 포함 x(기능적인 부분만 작성) - Relationship=>Actor 와 Use case의 상호작용을 나타냄 - 화살표로 표시 - Association(-) : 서로 활동을 함 - Dependency - <<include>>(--->):반드시 해야하는 기능 - <<extend>>(--->):해도 안 해도 되는 기능 - System boundary - Use case document - 비기능적 요구사항 O Usecase Diagram o 쿠팡 상품 페이지 스크래핑,크롤링 구현 - 쿠팡 상품 페이지 접근 및 리뷰 불러와 엑셀 저장 성공 => 스크래핑 구현 - 쿠팡에서 상품을 크롤링하여 제품 링크 불러오기 성공 => 크롤링 구현 - 문제점 - 스크래핑 코드 => 리뷰 페이지 넘기는 과정에서 쿠팡 서버에서 봇으로 인식하여, 넘기는 버튼을 자체적으로 삭제함 - 크롤링 구현 => 잦은 사용 시 쿠팡에서 봇처리 후 일정 시간(1~2시간) 접근을 차단함 - 해결 과정 - 스크래핑 => 사람이 사용하는 것처럼 보일 수 있도록 인간적인 움직임을 포함시켜야함, 혹은 ip를 변경해가며 이전에 다운받은 페이지 이후부터 재접근 - 크롤링 구현 => 쿠팡 서버에서 페이지 접근을 차단할 경우, 해당 상황에 ip를 우회하여 재접근 시도도 o AI 모델 변경 및 system message 수정 - Openai 모델에서 genai 모델로 변경 및 함수 수정 - 일관된 출력을 위한 system message 수정 및 가입력으로 출력 테스트 - 문제점 - 키워드에 따른 출력을 “긍정적”과 “부정적”으로 구분하였을 때, “나쁘지않다”라는 모호한 표현의 구분 o 웹 서버 - 웹 서버를 구동하기 위해 고민 - 1. 단일 도커 서버 배포 - 구현되어 있음 - 학습량 많지 않음 - 2. 쿠버네티스 배포 - 경험해볼 수 있는 기회 - 공부할 거 많음 |  |  |
| 추진계획변동사항 | o 로그인 기능 추가 |  |  |
| 다음주 계획 | o 요구사항 분석서 작성 o 추석 연휴 |  |  |
| 위와 같이 진행 사항을 보고합니다. 2025년 10월 03일 1 조 : 이의빈 (인) 이유환 (인) 최정길 (인) |  |  |  |